# Diseño técnico de la plataforma CDR PIM

Catálogo Maestro de Productos con IA

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Cliente | Casa del Rulimán |
| Proyecto | PYP 000062 Catálogo Maestro con IA |
| Versión del documento | 1.0 |
| Fecha | 9 de octubre de 2026 |
| Base técnica | Commit daf6dc8 en feature/pim-operational-ui |
| Clasificación | Uso interno del proyecto |

Documento de arquitectura y diseño de la solución implementada, con sus límites, decisiones y dependencias pendientes de confirmación.

# Control del documento

| Versión | Fecha | Base | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09 oct 2026 | daf6dc8 | Primera línea base del diseño técnico conforme a la implementación vigente y al manifiesto real del cliente. |

## Propósito y audiencia

Este documento describe cómo está construida la plataforma CDR PIM, cómo se distribuyen sus responsabilidades, qué datos gobierna, cómo protege y audita la información y cómo debe desplegarse. Está dirigido a los equipos de desarrollo, arquitectura, seguridad, infraestructura, soporte y a los responsables técnicos de Casa del Rulimán.

La conclusión principal es que la solución ya dispone de un núcleo PIM operativo y persistente, diseñado como monolito modular con límites hexagonales. Las integraciones empresariales y algunos controles de producción permanecen deliberadamente desacoplados y bloqueados hasta contar con contratos, accesos y decisiones del cliente.

## Contenido

1 Resumen ejecutivo y alcance

2 Principios y decisiones de arquitectura

3 Contexto del sistema

4 Arquitectura lógica y de contenedores

5 Diseño de componentes y módulos

6 Diseño de datos

7 Flujos técnicos principales

8 Diseño de APIs y contratos

9 Diseño de IA y búsqueda semántica

10 Integraciones y procesamiento asíncrono

11 Seguridad y auditoría

12 Observabilidad y operación

13 Despliegue e infraestructura objetivo

14 Calidad, pruebas y entrega continua

15 Requisitos no funcionales

16 Riesgos, brechas y hoja de ruta

17 Registro de decisiones técnicas

18 Apéndices

# 1 Resumen ejecutivo y alcance

CDR PIM es el sistema maestro para la información enriquecida de productos. Centraliza descripciones, atributos técnicos, categorías, plantillas, aplicaciones, equivalencias, homólogos, códigos OEM, imágenes, documentos, calidad y trazabilidad. Dynamics AX conserva la autoridad sobre ítems, precios e inventario; el PIM no reemplaza esas funciones ni captura pedidos.

## 1.1 Estado de la solución

| Área | Estado | Resultado actual | Pendiente principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Catálogo | Operativo | Listado, detalle, edición dinámica y ficha técnica persistidos. | Reglas finales de calidad y publicación. |
| Plantillas | Operativo | Versiones, atributos tipados, obligatoriedad, permisos y replicabilidad. | Creación y publicación completa desde UI. |
| Equivalencias | Operativo | Grupos, código unificador, homólogos, OEM y búsqueda elegible. | Flujo final de aprobación y curación. |
| Aplicaciones | Operativo | Herencia por código unificador, edición e importación controlada. | Diccionario definitivo de campos. |
| Activos | Operativo | Carga, descarga, reemplazo, ZIP parcial y almacenamiento privado. | Antimalware y lifecycle en plataforma. |
| IA | Fundación operativa | Adaptadores OpenAI, proveedores fake y candidatos sin persistencia automática. | Presupuesto, cuotas y revisión humana completa. |
| Integraciones | Contratos y stubs | Puertos para AX, PrestaShop y pedidos; fallan de forma explícita. | Accesos, mapeos, VPN y adapters reales. |
| Infraestructura | Diseñada | Topología AWS e IaC separados del código de aplicación. | Plan y aplicación en cuentas QAS y PRD. |

## 1.2 Alcance funcional

Dashboard operativo y navegación protegida por capacidades.

Catálogo maestro con búsqueda, filtros, vistas de tabla y detalle de producto.

Gobierno de categorías, plantillas, atributos y permisos por rol.

Aplicaciones heredadas dentro del mismo código unificador.

Equivalencias, homólogos y códigos OEM con elegibilidad activa y aprobada.

Documentos e imágenes por SKU, importaciones con staging y trazabilidad.

Calidad, propuestas comerciales y extracción de candidatos mediante IA.

Publicación, integraciones, reportes y administración mediante workspaces autenticados.

## 1.3 Fuera de alcance actual

Gestión de precios, inventario, ventas o pedidos dentro del PIM.

Escritura de vuelta a Dynamics AX.

Integraciones reales con TecDoc u otros fabricantes no contratados.

Exposición pública de binarios o conexión directa del navegador a PostgreSQL.

Despliegue productivo sin identidad empresarial, revisión de seguridad e infraestructura aprobada.

# 2 Principios y decisiones de arquitectura

| Principio | Aplicación en la solución |
| --- | --- |
| Fuente de verdad separada | AX gobierna datos comerciales; el PIM gobierna información enriquecida. |
| Dependencias hacia adentro | Dominio y aplicación dependen de puertos, no de PostgreSQL, AWS u OpenAI. |
| Monolito modular | Los contextos se despliegan juntos, pero conservan superficies públicas y límites verificables. |
| Privado por defecto | Toda ruta requiere actor y capacidades salvo login y health. |
| Configuración por ambiente | Proveedores, drivers y secretos se seleccionan fuera del código y se validan al arrancar. |
| Automatización auditable | Las mutaciones sensibles registran actor, origen, correlación y cambios de campo. |
| Construir una vez | El mismo artefacto y digest se promueve de QAS a PRD. |

Figura 1. Capas y dirección de dependencias

# 3 Contexto del sistema

Figura 2. Contexto funcional de la plataforma

## 3.1 Actores

| Actor | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Editor de catálogo | Enriquece productos, revisa atributos, documentos y candidatos de IA. |
| Ventas | Consulta productos, aplicaciones y sustitutos elegibles. |
| Compras | Mantiene información técnica, equivalencias e importaciones. |
| Administrador | Gobierna taxonomía, plantillas, roles, configuración y auditoría. |
| Sistemas externos | Suministran o reciben información mediante adapters controlados. |

## 3.2 Límites de autoridad

El PIM puede enriquecer y publicar datos técnicos, pero no modifica precios, stock ni transacciones comerciales. Los valores de atributo conservan fuente, confianza y vigencia para evitar que información generada o importada se confunda con una decisión humana aprobada.

# 4 Arquitectura lógica y de contenedores

Figura 3. Contenedores y dependencias principales

| Contenedor | Tecnología | Responsabilidad | Escalamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| web | Next.js 15, React 19 | Interfaz, render server side y BFF. No posee credenciales de base de datos. | Volumen de solicitudes. |
| api | NestJS 11 | Reglas de negocio, HTTP, persistencia, autenticación y publicación de trabajos. | Volumen de solicitudes. |
| worker | Node.js 24 | Consumo de SQS, reintentos, DLQ y procesos pesados. | Profundidad de cola. |
| PostgreSQL | PostgreSQL 16 y pgvector | Datos transaccionales, auditoría y vectores semánticos. | Escala vertical y réplicas. |
| S3 | AWS S3 | Binarios privados, versionados y cifrados. | Administrado. |
| SQS | AWS SQS y DLQ | Distribución de trabajo al menos una vez. | Administrado. |

## 4.1 Reglas de comunicación

El navegador usa la web y sus route handlers; la web consume la API mediante API_BASE_URL en runtime.

La web nunca accede directamente a PostgreSQL y no recibe credenciales de base de datos.

La API transforma trabajo lento o masivo en mensajes; no debe bloquear solicitudes interactivas.

El worker solo expone health y procesa un trabajo por vez; la concurrencia aumenta agregando tareas ECS.

Solo el worker debe recibir salida VPN hacia la red interna de Casa del Rulimán.

# 5 Diseño de componentes y módulos

Cada contexto aplica la estructura domain, application, infrastructure y presentation. Las reglas de frontera se validan con ESLint y pruebas de arquitectura; una modificación de esas reglas se trata como una decisión técnica, no como una corrección local.

| Contexto | Estado | Responsabilidad | Superficie principal |
| --- | --- | --- | --- |
| identity | Operativo local | Login, JWT, roles y capacidades. | auth/login, auth/me |
| catalog | Operativo | Identidad y ciclo base del producto. | products |
| catalog-schema | Operativo | Categorías, plantillas, grid, atributos y permisos. | catalog, catalog/admin |
| applications | Operativo | Aplicaciones asociadas al grupo unificador. | applications |
| equivalences | Operativo | Grupos, homólogos y códigos OEM. | equivalences |
| code-affixes | Operativo | Reglas de prefijos y sufijos para interpretación de códigos. | code-affixes |
| product-assets | Operativo | Metadatos, binarios, ZIP, descarga y borrado lógico. | assets |
| imports | Operativo | Preview, validación, staging, confirmación y jobs. | imports |
| search | Operativo | Búsqueda directa, por atributos, relaciones y vectores. | search |
| ai | Fundación | Embeddings, generación y extracción por puertos. | ai |
| audit | Operativo | Historial append only y exportación. | audit/changes |
| workspaces | Read model | Proyecciones autenticadas para pantallas transversales. | workspaces |
| integrations | Stubs | Contratos para ERP, comercio y pedidos. | Puertos internos |
| health | Operativo | Liveness y readiness. | health/live, health/ready |

## 5.1 Paquetes compartidos

| Paquete | Función |
| --- | --- |
| @cdr/contracts | Esquemas Zod compartidos para HTTP y mensajes. |
| @cdr/shared | Errores de dominio, Result, UUID, reloj, logging y correlación. |
| @cdr/config | Esquemas de entorno validados para cada aplicación. |
| @cdr/messaging | QueuePort y adapters SQS o memoria. |
| @cdr/storage | ObjectStoragePort y adapters S3 o memoria. |
| @cdr/eslint-config | Reglas comunes y fronteras hexagonales. |
| @cdr/tsconfig | Configuración TypeScript uniforme. |

# 6 Diseño de datos

Figura 4. Modelo conceptual simplificado

## 6.1 Núcleo persistente

| Grupo | Tablas o conceptos | Regla de diseño |
| --- | --- | --- |
| Producto | products, product_identifiers | UUID de aplicación y códigos externos únicos por tipo y valor. |
| Plantillas | catalog_categories, attribute_templates, attribute_definitions | Una plantilla activa por categoría y definiciones estables. |
| Valores | product_template_assignments, product_attribute_values | Valor tipado, versión optimista, fuente, confianza y vigencia. |
| Equivalencias | equivalence_groups, members, homologs, OEM | El código unificador gobierna pertenencia e herencia. |
| Aplicaciones | group_applications | Las aplicaciones pertenecen al grupo, no al SKU aislado. |
| Búsqueda | product_embeddings | Un vector por producto y modelo, dimensión 1536 e índice HNSW. |
| Activos | product_assets | PostgreSQL conserva metadatos; los bytes se guardan en storage privado. |
| Importación | import_batches, import_rows | Staging durable con idempotencia, preview y confirmación. |
| Auditoría | audit_entries, audit_change_items | Append only; UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados. |

## 6.2 Reglas de plantilla y atributos

Los tipos soportados se almacenan en familias físicas text, numeric, boolean, date y jsonb.

La API humana modifica únicamente atributos cuya autoridad es PIM y cuyo rol permite edición.

Desactivar una asignación conserva definiciones y valores históricos.

Los atributos replicables se propagan de forma atómica a los productos elegibles del código unificador.

Cada propagación registra auditoría por producto y utiliza control de versión optimista.

## 6.3 Manifiesto de datos del cliente

| Elemento | Cantidad | Uso |
| --- | --- | --- |
| Hojas de origen | 36 | Lectura estructurada del libro PLANTILLAS PIM. |
| Categorías | 36 | Taxonomía inicial del catálogo. |
| Plantillas | 32 | Estructura por familia de producto. |
| Definiciones de atributo | 251 | Diccionario técnico tipado. |
| Productos | 77 | Carga determinista para el catálogo vigente. |
| Relaciones | OEM 3, homólogos 3, aplicaciones 1 | Semilla inicial de relaciones confirmadas. |

El seed utiliza UUID v5 deterministas y es idempotente para la misma versión del manifiesto. Una ausencia futura no se interpreta como orden de borrado; las bajas requieren reconciliación explícita para proteger la curación manual.

# 7 Flujos técnicos principales

## 7.1 Autenticación y sesión

1. La web valida el origen y envía credenciales al BFF de login.

2. La API verifica la cuenta configurada para local o test y emite un JWT corto con roles y capacidades.

3. La web conserva el token en una cookie HttpOnly, SameSite Lax y Secure en producción.

4. Cada solicitud protegida pasa por autenticación, autorización por capacidades y limitación de tasa.

5. Logout invalida la sesión del navegador; no existe refresh token en la fase local.

## 7.2 Consulta y edición de producto

1. La pantalla solicita esquema, filas o ficha mediante el BFF y una sesión autenticada.

2. El caso de uso obtiene producto, plantilla activa y atributos visibles para el actor.

3. Una edición valida tipo, autoridad, permiso y versión esperada.

4. Si el atributo es replicable, la misma transacción actualiza los miembros elegibles del grupo.

5. Dato, historial y auditoría confirman juntos o se revierten juntos.

## 7.3 Búsqueda por homólogos

1. La consulta combina texto, atributos, códigos, afijos, relaciones OEM y similitud semántica.

2. Solo homólogos active=true y approval_status=approved son elegibles.

3. Los resultados se deduplican antes de mostrarse en la experiencia web.

4. La relevancia semántica utiliza el modelo configurado; vectores de modelos distintos no se comparan.

## 7.4 Importación controlada

1. El usuario carga CSV, XLSX o JSON dentro de los límites de tamaño.

2. La web normaliza el archivo y la API valida cada fila antes de persistir el preview.

3. El lote conserva checksum, clave de idempotencia, errores y totales.

4. La confirmación aplica únicamente filas válidas mediante los casos de uso propietarios.

5. Los archivos que excedan el flujo síncrono acordado deben migrar a un job asíncrono.

## 7.5 Candidatos de IA

1. La API selecciona únicamente datos y atributos visibles para el actor.

2. El adapter configurado genera texto o extrae candidatos desde PDF o imagen verificada.

3. La respuesta declara persisted=false y requiresHumanReview=true.

4. La aceptación exige una acción separada del catálogo; el modelo nunca modifica datos por sí solo.

5. La auditoría registra modelo, conteos y uso disponible, sin guardar prompts, bytes o valores candidatos.

# 8 Diseño de APIs y contratos

La API utiliza el prefijo /api/v1, contratos Zod compartidos y respuestas de error uniformes con code, message, details y correlationId. Swagger puede habilitarse solo en entornos permitidos y se rechaza en QAS y PRD.

| Recurso | Operaciones principales | Capacidad |
| --- | --- | --- |
| auth | POST login, GET me | Público solo para login; me exige sesión. |
| products | GET lista y detalle, POST creación | Lectura o edición de catálogo. |
| catalog | Categorías, esquema, grid, workbook, ficha y atributos | Lectura o edición de catálogo. |
| catalog/admin | Categorías, plantillas y asignaciones | Administración de catálogo. |
| applications | Consulta, creación, edición y baja lógica | Aplicaciones. |
| equivalences | Homólogos, OEM y búsquedas | Equivalencias. |
| assets | Listado, carga, ZIP, descarga y baja | Documentos y activos. |
| imports | Preview, estado, confirmación y jobs | Importaciones. |
| search | Búsqueda semántica e indexación | Búsqueda y operación controlada. |
| ai | Propuesta comercial y extracción de candidatos | Ejecución de IA. |
| audit | Consulta y exportación | Auditoría. |
| workspaces | Proyección por slug | Capacidad del módulo solicitado. |
| health | live y ready | Público y sin datos sensibles. |

## 8.1 Convenciones HTTP

Mutaciones idempotentes mediante claves de negocio cuando el flujo puede repetirse.

PATCH para modificaciones parciales y DELETE para bajas lógicas donde existe historial.

Cache-Control private, no-store para respuestas de la API y del BFF autenticado.

x-correlation-id propagado entre web, API, mensajes y logs.

Límites de cuerpo de 100 KB por defecto y 2 MB para preview de importación.

Timeout del BFF menor al tiempo máximo de infraestructura para evitar trabajos huérfanos prolongados.

# 9 Diseño de IA y búsqueda semántica

| Puerto | Proveedor objetivo | Uso | Salvaguarda |
| --- | --- | --- | --- |
| EmbeddingProviderPort | text-embedding-3-small | Indexación y consulta semántica. | Hash de fuente, dimensión 1536 y reindexación por modelo. |
| TextGenerationProviderPort | gpt-6-luna configurable | Propuesta de descripción comercial. | Candidato sin persistencia y revisión humana. |
| DocumentExtractionProviderPort | gpt-6-luna configurable | Extracción desde PDF o imagen. | MIME, firma, hash, tamaño, esquema estricto y atributos autorizados. |

## 9.1 Selección por configuración

Cada capacidad selecciona fake u OpenAI de forma independiente. El valor predeterminado es fake para que desarrollo y CI funcionen sin clave ni consumo. OPENAI_API_KEY solo se exige cuando una capacidad activa OpenAI y nunca se acepta por HTTP ni se almacena en la base de datos.

## 9.2 Costos y versionado

El hash SHA 256 del texto evita regenerar embeddings sin cambios.

Los vectores se versionan por producto y modelo; modelos antiguos y nuevos pueden coexistir durante una migración.

Cambiar dimensión exige migración de esquema y reindexación completa.

La generación masiva debe ejecutarse mediante jobs y cuotas antes de habilitarse en producción.

Los prompts deberán versionarse cuando sus resultados se conviertan en una funcionalidad operativa estable.

# 10 Integraciones y procesamiento asíncrono

| Integración | Puerto | Estado | Dependencia pendiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Dynamics AX | ErpProductSourcePort | Stub explícito | Superficie, autenticación, delta, mapeo y VPN. |
| PrestaShop | CommercePublisherPort | Stub explícito | Versión, API, mapeo y red. |
| Pedidos | OrderChannelPublisherPort | Stub explícito | Sistema destino y contrato. |
| OpenAI | Tres puertos de IA | Implementado | Clave, presupuesto y política de uso. |
| S3 | ObjectStoragePort | Implementado | Bucket, IAM y lifecycle por ambiente. |
| SQS | QueuePort | Implementado | Cola, DLQ y alarmas por ambiente. |

## 10.1 Contrato de trabajo

| Campo | Propósito |
| --- | --- |
| schemaVersion | Permite rechazar mensajes incompatibles. |
| jobId | Identidad técnica única del mensaje. |
| type | AX_SYNC, AI_EMBEDDING, DOCUMENT_EXTRACTION, IMPORT_BATCH o CHANNEL_PUBLISH. |
| correlationId | Une solicitud, logs y procesamiento asíncrono. |
| idempotencyKey | Identidad de negocio para redelivery segura. |
| occurredAt | Fecha UTC de publicación. |
| source | Productor del trabajo. |
| payload | Datos validados específicos del tipo. |

## 10.2 Política de fallos

Éxito: reconocer y eliminar el mensaje.

Error permanente: registrar y reconocer; reintentar no puede corregirlo.

Error transitorio: liberar con backoff exponencial para redelivery.

Intentos agotados o tipo desconocido: dejar que la política de redrive de SQS lo mueva a la DLQ.

Todos los handlers deben ser idempotentes porque SQS entrega al menos una vez.

# 11 Seguridad y auditoría

| Control | Implementación | Estado |
| --- | --- | --- |
| Autenticación | JWT HS256 con issuer, audience, jti y TTL corto. | Operativo local y test. |
| Autorización | Capacidades explícitas y matriz por atributo; API como autoridad. | Operativo. |
| Sesión web | Cookie HttpOnly, SameSite Lax y __Host Secure en producción. | Operativo. |
| CSRF y origen | Login y logout aceptan únicamente PUBLIC_APP_ORIGIN exacto. | Operativo. |
| Rate limiting | Global, ruta, login por cuenta e IP, IA e indexación por actor. | Operativo por tarea. |
| Errores | Filtro único sin stack trace ni mensajes del driver. | Operativo. |
| Secretos | Sin secretos en git; Secrets Manager en QAS y PRD. | Diseñado; despliegue pendiente. |
| Logs | Redacción recursiva de password, token, API key, cookie, PSK y similares. | Operativo y probado. |
| Auditoría | Evento y cambios de campo append only con triggers anti modificación. | Operativo. |
| Transporte | TLS, HSTS en QAS y PRD, verify full para RDS. | Requisito de despliegue. |

## 11.1 Roles de negocio

| Rol | Capacidades representativas |
| --- | --- |
| VENTAS | Consultar catálogo, aplicaciones, equivalencias y ejecutar flujos permitidos de publicación. |
| COMPRAS | Editar atributos, aplicaciones y equivalencias; ejecutar importaciones e IA. |
| ADMINISTRADOR | Todas las capacidades, auditoría, integraciones, administración y operación. |

## 11.2 Identidad pendiente

La autenticación local es un puente de desarrollo. PRD rechaza AUTH_MODE=local y QAS solo lo permite con una habilitación temporal explícita. Antes de producción, Casa del Rulimán debe decidir entre cuentas gestionadas por el PIM o integración con Active Directory o Microsoft 365 mediante OIDC; esa decisión define refresh, revocación, deshabilitación y SSO.

# 12 Observabilidad y operación

| Señal | Diseño |
| --- | --- |
| Logs | JSON estructurado por servicio, ambiente, versión y correlationId. |
| API health | Liveness del proceso y readiness con verificación de PostgreSQL. |
| Worker health | Estado del bucle consumidor y contadores received, completed, failed, retried, DLQ candidate y unhandled. |
| Métricas AWS | CPU, memoria, latencia y 5xx del ALB, conexiones de RDS, profundidad de SQS y DLQ. |
| Alarmas | SNS por ambiente; PRD notifica responsables y QAS un canal operativo. |
| Trazabilidad | correlationId en HTTP, mensajes y logs; OpenTelemetry y X Ray quedan como evolución. |

## 12.1 Runbooks requeridos

Reprocesamiento seguro de mensajes en DLQ.

Rotación de secretos y reinicio controlado de servicios.

Restauración de RDS a una instancia nueva y validación de integridad.

Reindexación del catálogo al cambiar el modelo de embeddings.

Rollback por digest y roll forward de migraciones incompatibles.

Atención de importaciones parciales y reconciliación de objetos S3.

# 13 Despliegue e infraestructura objetivo

Figura 5. Topología objetivo por ambiente

| Capa | Componentes | Control |
| --- | --- | --- |
| Pública | ALB y NAT Gateway | Solo HTTPS de entrada; salida controlada. |
| Aplicación privada | ECS web, API y worker | Entrada únicamente desde ALB; worker con egress VPN. |
| Datos privada | RDS PostgreSQL | Sin ruta a internet; 5432 solo desde tareas ECS. |
| Servicios | S3, SQS, DLQ, EventBridge, Secrets Manager | Cifrado, IAM mínimo y acceso por rol de tarea. |
| Operación | CloudWatch y SNS | Logs, métricas, alarmas y retención por ambiente. |

## 13.1 Separación de ambientes

QAS y PRD deben usar VPC, RDS, S3, SQS, secretos, clústeres, grupos de seguridad y estado Terraform separados. PRD agrega Multi AZ, protección contra borrado, retención mayor, al menos dos tareas API y aprobación manual de promoción.

## 13.2 Construcción y promoción

1. CI construye imágenes linux amd64 con tag de SHA completo, provenance y SBOM.

2. La imagen se publica una sola vez y se despliega por digest inmutable.

3. QAS valida el artefacto; PRD recibe exactamente el mismo digest tras aprobación.

4. Las migraciones corren como tarea ECS única antes de actualizar servicios.

5. Las migraciones siguen expandir, migrar y contraer para conservar compatibilidad hacia atrás.

# 14 Calidad, pruebas y entrega continua

| Capa de control | Cobertura |
| --- | --- |
| Formato y lint | Prettier, ESLint y reglas de dependencia hexagonal. |
| Typecheck | TypeScript sin emisión en todos los workspaces. |
| Pruebas unitarias | Dominio, casos de uso, adapters, contratos y componentes web. |
| Pruebas de arquitectura | Importaciones permitidas, process.env y ubicación del SDK OpenAI. |
| Pruebas de integración | PostgreSQL real, migraciones, pgvector, triggers, transacciones y rutas. |
| Build | Compilación de API, web, worker y paquetes compartidos. |
| Seguridad de suministro | pnpm audit, gitleaks, actions e imágenes fijadas y validación antes de OIDC. |

## 14.1 Línea base verificada

| Validación | Resultado en daf6dc8 |
| --- | --- |
| Pruebas unitarias y de arquitectura | 596 aprobadas. |
| Pruebas de integración PostgreSQL | 86 aprobadas en 14 archivos. |
| Total automatizado | 682 pruebas aprobadas. |
| Formato, lint y typecheck | Aprobados. |
| Build completo | Aprobado. |
| Escaneo previo a commit | Sin claves OpenAI ni material de llave privada versionado. |

# 15 Requisitos no funcionales

La arquitectura implementa mecanismos para disponibilidad, seguridad y escalabilidad, pero los objetivos contractuales todavía deben acordarse con el cliente. El diseño no presenta como SLA valores que aún no han sido aprobados.

| Atributo | Mecanismo actual | Definición pendiente |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad | ECS, health checks, circuit breaker, RDS Multi AZ objetivo y servicios administrados. | SLA, horario de soporte y RTO. |
| Recuperación | Backups RDS, point in time recovery y objetos versionados. | RPO, pruebas y frecuencia de restauración. |
| Rendimiento | Índice HNSW, paginación, límites de cuerpo, procesamiento asíncrono. | P95 por operación y volumen concurrente. |
| Escalabilidad | Web y API por solicitudes; worker por profundidad de cola. | Umbrales y límites de costo. |
| Seguridad | JWT, capacidades, cifrado objetivo, secretos, rate limits y auditoría. | Identidad empresarial, WAF y pentest. |
| Mantenibilidad | Monorepo, contratos compartidos, ADR y pruebas de frontera. | Modelo de soporte y propietarios. |
| Trazabilidad | correlationId y auditoría por campo. | Retención y archivo inmutable. |

# 16 Riesgos brechas y hoja de ruta

| Prioridad | Brecha | Impacto | Acción recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta | Identidad empresarial no definida. | PRD no puede iniciar de forma segura. | Acordar OIDC o cuentas PIM y diseñar revocación. |
| Alta | Adapter Dynamics AX pendiente. | No existe sincronización real de productos. | Definir superficie, delta, mapeo, cuenta y VPN. |
| Alta | Infraestructura aún no aplicada. | Controles AWS no están verificados. | Plan de Terraform en QAS y validación de red e IAM. |
| Media | Worker de embeddings no conectado al catálogo. | Reindexación masiva no operativa. | Extraer persistencia compartida y completar handler. |
| Media | PrestaShop y pedidos son stubs. | No hay publicación real a canales. | Acordar contratos y pruebas de sandbox. |
| Media | Sin antimalware ni reconciliación S3. | Riesgo operativo sobre archivos. | Incorporar escaneo y lifecycle antes de PRD. |
| Media | Cuotas y presupuesto de IA no agregados. | Riesgo de costo y abuso. | Definir presupuesto, métricas y límites distribuidos. |
| Baja | Sin trazas distribuidas ni reporte frontend. | Diagnóstico más lento. | Adoptar OpenTelemetry X Ray y captura de errores. |

## 16.1 Secuencia propuesta

1. Cerrar decisiones del cliente: identidad, AX, PrestaShop, pedidos, retención de auditoría y diccionario de aplicaciones.

2. Completar adapters e identidad empresarial con pruebas contractuales y de sandbox.

3. Aplicar infraestructura de QAS, cargar secretos y ejecutar migraciones y seed controlado.

4. Realizar UAT, pruebas de carga, restauración, seguridad y operación.

5. Corregir hallazgos, promover el mismo digest a PRD y activar monitoreo y runbooks.

## 16.2 Entregables y criterios de salida

| Fase | Entregable | Criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| 1. Decisiones | Acta de identidad, integraciones, retención y datos. | Responsables y contratos aprobados. |
| 2. Construcción | Adapters reales, OIDC y pruebas contractuales. | Sandbox estable y seguridad automatizada aprobada. |
| 3. QAS | Terraform aplicado, secretos, migraciones y seed. | Readiness operativo y catálogo reconciliado. |
| 4. Validación | UAT, carga, restauración y pruebas de operación. | Hallazgos críticos cerrados y aceptación registrada. |
| 5. Producción | Promoción por digest, monitoreo, rollback y runbooks. | Smoke test aprobado y soporte activo. |

# 17 Registro de decisiones técnicas

| Decisión | Tema | Motivo |
| --- | --- | --- |
| ADR 001 | Monolito modular | Evita complejidad prematura y conserva límites extraíbles. |
| ADR 002 | Arquitectura hexagonal | Aísla dominio y casos de uso de proveedores. |
| ADR 003 | Monorepo y repositorio de infraestructura | Coordina contratos y separa cadencias y permisos. |
| ADR 004 | AWS ECS Fargate | Operación administrada sin gestionar clústeres. |
| ADR 005 | PostgreSQL y pgvector | Transacción, flexibilidad y búsqueda semántica en una plataforma. |
| ADR 006 | SQS y EventBridge sin Redis | Mensajería administrada con DLQ y programación. |
| ADR 007 | OpenAI detrás de puertos | Permite fakes, cambio de proveedor y activación por capacidad. |
| ADR 008 | VPN Site to Site | Conectividad privada hacia AX y servicios internos. |
| ADR 009 | Drizzle y SQL manual | Tipado en código con migraciones explícitas y auditables. |
| ADR 010 | Terraform | Infraestructura reproducible y revisable. |
| ADR 011 | Herencia por código unificador | Atributos y aplicaciones se comparten en el grupo. |
| ADR 012 | Datos gobernados por plantillas | Esquema dinámico sin tablas por categoría. |
| ADR 013 | Capacidad y autorización por atributo | Control server side fino por rol y campo. |
| ADR 014 | Propagación ejecutable y auditable | Replica cambios de forma atómica y trazable. |

# 18 Apéndices

## 18.1 Configuración por categorías

| Categoría | Variables representativas | Regla |
| --- | --- | --- |
| Runtime | APP_ENV, APP_VERSION, PORT, LOG_LEVEL | Validadas al arrancar. |
| Base de datos | DATABASE_URL, DATABASE_SSL, DATABASE_SSL_CA_FILE | TLS verify full obligatorio en QAS y PRD. |
| Identidad | AUTH_MODE, JWT_SECRET, JWT_ISSUER, JWT_AUDIENCE | Local prohibido en PRD. |
| Web | API_BASE_URL, PUBLIC_APP_ORIGIN | API interna resuelta en runtime; origen exacto. |
| IA | AI_*_PROVIDER, modelos, dimensiones, OPENAI_API_KEY | Fake por defecto; secreto solo por ambiente. |
| Mensajería | QUEUE_DRIVER, SQS_JOBS_QUEUE_URL, AWS_REGION | Memory solo local; SQS en ambientes. |
| Storage | STORAGE_DRIVER, S3_BUCKET_ASSETS | Memory local; S3 privado por ambiente. |
| Límites | RATE_LIMIT_*, AI_DOCUMENT_MAX_BYTES, OPENAI_TIMEOUT_MS | Valores validados y sin exposición de secretos. |

## 18.2 Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| PIM | Product Information Management; sistema maestro de información enriquecida de productos. |
| Código unificador | Identidad del grupo que relaciona SKU equivalentes y gobierna herencia. |
| Homólogo | Código externo relacionado; solo participa en búsqueda si está activo y aprobado. |
| OEM | Código del fabricante de equipo original asociado al grupo. |
| BFF | Backend for Frontend implementado por route handlers de Next.js. |
| Puerto | Contrato de capacidad que desacopla aplicación y proveedor técnico. |
| Adapter | Implementación concreta de un puerto para PostgreSQL, AWS, OpenAI o un sistema externo. |
| DLQ | Cola de mensajes que agotaron la política de redelivery. |
| ADR | Registro de una decisión de arquitectura y su justificación. |

## 18.3 Fuentes técnicas de la línea base

README.md y CLAUDE.md del repositorio cdr-pim-platform.

docs/architecture: contexto, módulos, datos, IA, integraciones, seguridad, observabilidad y despliegue.

docs/adr: ADR 001 a ADR 014.

apps/api, apps/web, apps/worker y packages compartidos en el commit daf6dc8.

apps/api/drizzle: migraciones 0000 a 0018.

client-template-manifest.json generado desde PLANTILLAS PIM(1) (1).xlsx.

Fin del documento.